Architecture Decision Record

ADR-005

로컬 LLM 코딩 보조 도구 도입 결정

Local LLM-based Coding Assistant Adoption for OptiMeal Development

| ADR 번호 | 결정 날짜 | 상태 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-005 | 2026-02-26 | 채택 (Accepted) | 권성민 |

# 1. 맥락 (Context)

OptiMeal 프로젝트는 4개 모듈을 2026-09-30 Code Freeze 목표로 구현한다. 3~8월 집중 구현 기간 동안 반복적인 코드 초안 생성, 데이터 전처리, SQL 쿼리 작성에 AI 보조 도구 수요가 발생하였다. 동시에 클라우드 API 사용 시 프로젝트 민감정보 외부 전송 우려가 제기되었다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | OptiMeal — 비선형 AI 스케일링 모델 기반 대량 조리 레시피 변환 시스템 |
| 현황 | 2026년 2월 중순. 모듈 1 완성, 모듈 2 데이터 수집 진행 중. 3~5월 핵심 알고리즘 구현 예정. |
| 문제 | 코드 초안 생성·전처리 스크립트·SQL 쿼리 작성 등 반복 작업에 AI 보조 필요. 클라우드 API 사용 시 DB 스키마·ADR 내용·통계 전략 등 민감정보 외부 서버 전송 리스크 존재. |
| 하드웨어 | PC 1 (Windows): RTX 3060 12GB VRAM, RAM 64GB. Qwen2.5-Coder:14B Q4_K_M 완전 로드 가능. |
| 평가 근거 | 2026-02-26 실기 테스트 5문항 수행. 단일 함수 평균 84점 / 클래스·API 단위 평균 64점 / 종합 75.8점 확인. |

# 2. 검토된 옵션 (Options Considered)

| 옵션 | 설명 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 로컬 LLM [채택] | Qwen2.5-Coder:14B, Ollama 로컬 운용 | 민감정보 외부 전송 없음 / 무제한 / 오프라인 | 복잡 로직은 검토 필요 |
| B. 클라우드 API 전용 | Claude / GPT API만 사용 | 고품질 출력, 최신 모델 | 민감정보 외부 전송 / 비용 |
| C. AI 미사용 | 수동 작성 전용 | 정보 유출 리스크 없음 | 개발 속도 저하 |

# 3. 결정 (Decision)

옵션 A를 채택한다. Qwen2.5-Coder:14B를 Ollama로 로컬 운용하여 코드 생성 과정의 민감정보 외부 전송을 차단한다. 생성된 코드는 투입 전 Claude API를 통한 2단계 검토를 의무화한다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 채택 옵션 | 옵션 A — Qwen2.5-Coder:14B 로컬 LLM, Ollama 기반 운용 |
| 적용 범위 | 단일 함수 초안 생성 / 데이터 전처리 스크립트 / SQL 쿼리 / pytest 단위 테스트 / React 컴포넌트 |
| 제외 범위 | 시스템 아키텍처 설계 / MixedLM 통계 전략 검토 / 클래스 전체 생성 / 방법론 학술 검토 |
| 클라우드 병행 | 고도 추론 작업(ADR 검토, 멱함수 전략 등)은 Claude API 허용. 단, 민감정보 비포함 프롬프트에 한정. |
| 코드 검토 의무 | 로컬 LLM 생성 코드는 Claude API 검토 후 투입. import 경로 및 학습-추론 파이프라인 일관성 필수 확인. |

# 4. 모듈별 활용 계획 (Implementation Plan)

2026-02-26 실기 평가(종합 75.8점) 결과를 근거로 모듈별 활용도를 다음과 같이 설정한다.

| 기간 | 모듈 | 주요 활용 작업 | 활용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3월 | 모듈 2 — 정규화 | unit_conversion 스크립트, ingredient_synonym 파서 | ★★★★★ 적극 활용 |
| 3~4월 | 모듈 2 — 매칭 | 다층 유사도 함수, recipe_similarity INSERT 스크립트 | ★★★★ 함수 단위 |
| 4월 | 모듈 2 — 통계 | fit_power_law, MixedLM 결과 파싱 함수 | ★★★★ 초안 후 검토 |
| 4~5월 | 모듈 2 — ML | IngredientClassifier 메서드 단위 (FR-06) | ★★★ 메서드 단위만 |
| 6~7월 | 모듈 3+백엔드 | FastAPI 엔드포인트 초안, OR-Tools 보조 | ★★★ 검토 필수 |
| 8월 | 모듈 4 — 프론트 | React 컴포넌트, API 연동 코드 | ★★★★ 비교적 안정 |

# 5. 결과 및 리스크 (Consequences & Risks)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 긍정적 결과 | 프로젝트 민감정보(스키마 v4.2, ADR 내용, 통계 전략) 외부 유출 차단. 반복 작업 초안 작성 속도 향상. |
| 부정적 결과 | 단일 함수 이상 복잡 로직에서 버그 위험. 코드 리뷰 단계 필수로 즉각 투입 불가. |
| 리스크 대응 | 함수/메서드 단위 생성 원칙 준수. 클래스 전체 생성 금지. Claude API 검토 + 단위 테스트 2단계 프로세스 의무화. |

# 6. 관련 문서 (Related Documents)

- ADR-001: 멱함수 독립변수 정의 (2026-02-22)

- ADR-002: 통계전략 대분류병합 MixedLM (2026-02-22)

- ADR-003: 파라미터 업데이트 클리핑 전략 (2026-02-23)

- ADR-004: ingredient_amount 불확정값 처리 (2026-02-25)

- 로드맵 v5.2 (2026-02-23): 전체 일정 및 모듈 구조

- DB 스키마 v4.2: scaling_coefficient, nutritionist_feedback 테이블

- 로컬 LLM 사용 가이드 (별도 PDF, 2026-02-26)

# 7. 개정 이력 (Revision History)

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-02-26 | 권성민 | 최초 제정 — 로컬 LLM 코딩 보조 도구 도입 결정 채택 |

본 문서는 OptiMeal 프로젝트 팀 내부 기밀 문서입니다.